- Anexa nr.2

- la Hotărârea Guvernului nr. ____,

- din „____”________________ 2018

- „Cu privire la aprobarea Strategiei Militare şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2022”

- PROIECT

- v.1.4

- PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Strategiei militare

pentru anii 2018-2022

Prevederile Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022 (în continuare, Planul) se bazează pe o viziune de transformare a Forţelor Armate pe termen lung, care va fi reflectată în Planul de dezvoltare a capabilităţilor militare pentru perioada 2018-2030. Asigurarea financiară a acestor acţiuni va fi realizată în baza prevederilor Strategiei naţionale de apărare şi a planului de implementare a acesteia care prevede următoarele alocaţii: 2018 – 625 mil. lei; 2019 – 700 mil. lei; 2020 – 790 mil. lei; 2021 – 895 mil. lei, 2022 – 1015 mil. lei. Conform previziunilor financiare indicate în acest document, resursele financiare planificate domeniului apărării naţionale pentru perioada respectivă vor permite menţinerea la un nivel acceptabil a capacităţii Forţelor Armate de executare a misiunilor stabilite, precum şi demararea activităţilor pe care se vor baza acţiunile viitoare de transformare a sistemului militar naţional.

În cazul schimbării (degradării) mediului de securitate şi/sau apariţia posibilităţii de creştere mai rapidă a alocaţiilor financiare pentru domeniul militar, Planul va fi ajustat conform noilor realităţi.

| Nr. d/o | Acţiuni/Sub-acţiuni | Termenele de realizare | Instituţiile responsabile | Indicatori de progres | Costuri aferente implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL GENERAL 1: CREAREA CAPACITĂŢII OPTIME DE RĂSPUNS A FORŢELOR ARMATE LA PROVOCĂRILE MILITARE ŞI HIBRIDE ALE MEDIULUI DE SECURITATE |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea capacităţii de luptă ale Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Consolidarea cadrului legislativ şi normativ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Instituirea grupului de lucru a MAp pentru examinarea şi ajustarea cadrului legislativ, normativ şi politici de apărare. | În decurs de un an şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Grup instituit Număr de acte legislative, normative şi de politici de apărare ajustate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.1.2 | Promovarea şi aprobarea proiectelor de modificare a actelor identificate. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.1.1 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de acte legislative, normative şi de politici de apărare aprobate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.1.3 | Punerea în aplicare a sistemului de planificare, programare şi evaluare a forţelor, a activităţilor şi a resurselor (din cadrul Forţelor Armate) şi a bugetării pe bază de programe (PPBES). | În decurs de doi ani şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Sistem PPBES instituit, aplicat şi funcţional | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.2 Reorganizarea structurii de forţe a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Revizuirea structurii, rolului şi responsabilităţilor Forţelor Armate. | În decurs de un an şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Structura, rolul şi responsabilităţile revizuite şi ajustate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.2.2 | Reorganizarea, consolidarea şi dezvoltarea Forţelor Armate conform noului model de organizare. | 2018-2022 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Forţele Armate reorganizate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.3 Dezvoltarea pe termen lung a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Elaborarea şi aprobarea planului privind construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale (pe termen lung). | În decurs de şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării | Planul elaborat şi aprobat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.3.2 | Implementarea strategiei de reformare a trupelor de carabinieri şi a planului de implementare. | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Strategia şi planul sunt implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.3.3 | Determinarea necesităţilor şi elaborarea opţiunilor de achiziţii şi modernizare a Forţelor Armate. | În decurs de şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Necesităţi examinate Opţiuni identificate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.3.4 | Iniţierea programelor şi planurilor de lungă durată privind dotarea şi/sau modernizarea Forţelor Armate cu armament, tehnică şi echipamente moderne. | 2018-2022 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Numărul de programe de lungă durată elaborate şi demarate | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.4 Dezvoltarea sistemului de asigurare logistică şi a infrastructurii militare |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Elaborarea şi punerea în aplicare a concepţiei integrate de asigurare a sprijinului logistic. | În decurs de şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării | Concepţia elaborată şi aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.4.2 | Elaborarea planului de lungă durată de achiziţii şi/sau modernizare a armamentului, tehnicii şi echipamentelor militare. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.3.1 | Ministerul Apărării | Planul elaborat şi aprobat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.4.3 | Dotarea graduală/etapizată a Forţelor Armate cu echipament, bunuri tehnico-materiale şi modernizarea infrastructurii. | 2025- 2030 | De bază: Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne În suport: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Forţele Armate capabile să execute misiunile constituţionale | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.5 Asigurarea stocurilor militare |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Actualizarea algoritmului de calcul şi completarea stocurilor militare. | În decurs de un an şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Algoritm actualizat în conformitate cu necesităţile reale ale Forţelor Armate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.5.2 | Sporirea graduală a stocurilor militare. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Volumul stocurilor militare asigură necesităţile Forţelor Armate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.5.3 | Eficientizarea mecanismelor de control, evidenţă şi pază a stocurilor militare. | Permanent | Ministerul apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Mecanisme de control şi evidenţă eficientizate, numărul de controale efectuate şi rapoarte elaborate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.6 Dezvoltarea capabilităţilor de avertizare timpurie a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Elaborarea şi punerea în aplicare a concepţiei integrate de avertizare timpurie. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Concepţia elaborată şi pusă în aplicare | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.6.2 | Elaborarea şi implementarea planului detaliat privind dezvoltarea capabilităţilor de avertizare timpurie. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.3.1 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Planul aprobat Capabilităţi de avertizare timpurie dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.7 Dezvoltarea sistemului de comandă, control, comunicaţii şi informatică (C3I) a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Dotarea graduală/etapizată a Armatei Naţionale cu echipament şi infrastructură necesare pentru asigurarea funcţionării capabilităţii de comandă şi control (C2). | 2018-2022 | Ministerul Apărării | Armata Naţională dotată şi echipată conform pct.1.1.3.1 | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.7.2 | Dezvoltarea capabilităţilor de comandă, control, comunicaţii şi informatică (C3I) al Armatei Naţionale. | 2025- 2030 | Ministerul Apărării | Capabilităţi C3I dezvoltate conform pct.1.1.3.1 | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.8 Dezvoltarea capabilităţilor de apărare cibernetică a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Asigurarea implementării cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică. | În decurs de doi ani şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Cerinţele minime de securitate cibernetică realizate | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.8.2 | Dezvoltarea capabilităţilor de apărare cibernetică. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Cerinţele minime obligatorii de securitate cibernetică sunt implementate la toate nivelele | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.8.3 | Aderarea la platforme şi programe internaţionale în domeniul securităţii cibernetice. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Forţele Armate beneficiază de serviciile minime de securitate cibernetică | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.9 Dezvoltarea capabilităţilor de operaţii informaţionale a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Elaborarea şi aprobarea doctrinei privind desfăşurarea operaţiilor informaţionale. | În decurs de doi ani şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Doctrina aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.10 Consolidarea capabilităţilor de supraveghere şi control a spaţiului aerian naţional |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | Menţinerea capacităţii existente şi consolidarea capabilităţilor de supraveghere şi control a spaţiului aerian. | Permanent | Ministerul Apărării | Capacitatea curentă de supraveghere şi control a spaţiului aerian este menţinută şi dezvoltată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.10.2 | Elaborarea şi punerea în aplicare a concepţiei de restructurare a componentei aeriene. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.3.1 | Ministerul Apărării | Concepţia aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.10.3 | Modernizarea şi reorganizarea structurilor de apărare antiaeriană sol-aer | În decurs de trei ani de la aprobarea SM | Ministerul Apărării | Structurilor de apărare antiaeriană sol-aer modernizate şi reorganizate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.10.4 | Reorganizarea structurii de aviaţie a Armatei Naţionale | În decurs de trei ani de la aprobarea SM | Ministerul Apărării | Structura de aviaţie reorganizată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.10.5 | Modernizarea şi dotarea structurilor de supraveghere a spaţiului aerian naţional | În decurs de trei ani de la aprobarea SM | Ministerul Apărării | Structuri de supraveghere a spaţiului aerian modernizate şi dotate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.11 Extinderea cooperării cu partenerii externi pentru dezvoltarea capabilităţilor de luptă a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.1 | Dezvoltarea cooperării militare şi evaluarea posibilităţilor/oportunităţilor de extindere a cooperării internaţionale în domeniul militar. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Număr de activităţi desfăşurate, număr de acorduri semnate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.11.3 | Intensificarea cooperării militare cu Uniunea Europeană în domeniul politicii de securitate şi apărare comună. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Număr de experţi instruiţi, Număr de experţi detaşaţi în misiunile/operaţiunile militare conduse de Uniunea Europeană | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.11.3 | Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu NATO, în cadrul formatului PfP, inclusiv pe dimensiunea Iniţiativei, de Consolidare a Capacităţii de Apărare. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Proiecte de asistenţă pentru Ministerul Apărării în limitele formatului de cooperare PfP, în special celor ce ţin de Iniţiativa de Consolidare a Capacităţii de Apărare şi a Programului Ştiinţă pentru Pace şi Securitate aprobate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Obiectivul specific 1.2: Creşterea nivelului de profesionalizare a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Consolidarea sistemului de recrutare şi îmbunătăţirea procesului de selecţie în rândurile Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Menţinerea sistemului mixt de completare (militari în termen si prin contract) până la finalizarea procesului de trecere la serviciu militar prin contract. | 2018-2021 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Funcţiile militare vacante sunt completate Creşterea treptată a ponderii militarilor prin contract | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.1.2 | Sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract în cadrul Forţelor Armate. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Serviciul militar prin contract este atractiv | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.1.3 | Asigurarea egalităţii de gen în cadrul politicilor de completarea a sistemului de securitate şi apărare cu resurse umane. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Egalitatea de gen în cadrul politicilor de completare cu resurse umane este asigurată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ în domeniul milităriei |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Evaluarea şi ajustarea programelor de studii în scopul perfecţionării sistemului de învăţământ în domeniul milităriei. | Anual | Ministerul Apărării; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Sistemul de învăţământ militar evaluat şi perfecţionat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.2.2 | Perfecţionarea, elaborarea şi promovarea documentelor de politici, actelor legislative şi normative în domeniul învăţământului militar. | În decurs de un an şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Număr de documente elaborate şi aprobate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.2.3 | Dezvoltarea şi consolidarea sistemului de învăţământ în domeniul milităriei bazat pe cercetări ştiinţifice în domeniul securităţii şi apărării naţionale. | Anual | Ministerul Apărării; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Academia de ştiinţe a Moldovei | Sistemul de învăţământ militar dezvoltat şi consolidat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.2.4 | Obţinerea acreditării programelor de studii în domeniul milităriei. | 2020 | Ministerul Apărării, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Programele de studii acreditate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.3 Perfecţionarea procesului de instruire |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Evaluarea şi ajustarea programelor de instruire militară în scopul dezvoltării şi perfecţionării procesului de instruire. | Anual | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Proces de instruire dezvoltat şi perfecţionat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.3.2 | Dezvoltarea capabilităţilor de instruire. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Capabilităţile de instruire dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.3.3 | Implementarea noilor cerinţe de instruire. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.2.3.1 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Cerinţele noi sunt implementate în procesul de instruire | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.4 Modernizarea infrastructurii de instruire a Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Menţinerea şi dezvoltarea obiectelor principale de infrastructură militară, inclusiv celor de instruire. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Infrastructura de instruire este perfecţionată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.5 Creşterea nivelului de interacţiune a componentelor Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Ajustarea planurilor pe dimensiunea apărării şi securităţii naţionale. | În decurs de şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Planurile ajustate | În limitele alocaţiilor bugetare. |
| 1.2.5.2 | Consolidarea compatibilităţii între componentele Forţelor Armate. | Trei ani de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Componentele Forţelor Armate sunt interoperabile | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.5.3 | Consolidarea capacităţii Trupelor de Carabinieri pe dimensiunea apărării naţionale. | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Rolul şi misiunea Trupelor de Carabinieri în cadrul sistemului naţional de apărare definite şi instituţionalizate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.6 Implementarea conceptelor moderne de standardizare la nivelul Forţelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | Elaborarea documentelor de conducere privind implementarea standardelor militare. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Concepţia privind standardizarea militară este elaborată. Număr de ordine/directive de punere în aplicare a standardelor elaborate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.6.2 | Analiza standardelor existente şi stabilirea necesităţilor în domeniul standardizării. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de documente/ instrucţiuni analizate, necesităţi determinate | În limitele alocaţiilor bugetare. |
| 1.2.6.3 | Aprobarea şi implementarea standardelor întrebuinţate. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de standarde selectate, numărul de ordine/directive de punere în aplicare a standardelor aprobate, număr de standarde implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.7 Sporirea protecţiei sociale a militarilor şi membrilor familiilor lor |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | Dezvoltarea politicilor de protecţie socială a personalului şi membrilor familiilor acestora. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Cadrul legal îmbunătăţit, Politici de îmbunătăţire a condiţiilor sociale ale personalului elaborate şi implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.7.2 | Implementarea politicilor de protecţie socială. | Permanent | Ministerul apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Pachetul social îmbunătăţit | În limitele alocaţiilor bugetare |
| OBIECTIVUL GENERAL 2: CONSOLIDAREA CREDIBILITĂŢII FORŢELOR ARMATE DE ÎNDEPLINIRE A OBLIGAŢIUNILOR ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOMENIUL PĂCII ŞI SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1: Dezvoltarea nivelului de interoperabilitate cu forţele armate ale altor state |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Creşterea nivelului de cunoaştere a limbilor de circulaţie internaţională la toate nivelele ierarhice |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Dezvoltarea politicilor de reformare a sistemului de învăţământ în domeniul milităriei în scopul pregătirii cadrelor militare şi creşterii calităţii instruirii lingvistice. | Permanent | Ministerul apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Abilităţile de cunoaştere lingvistică a cadrelor militare îmbunătăţite | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.1.2 | Ajustarea şi implementarea programelor de învăţământ militar de licenţă în vederea studierii lingvistice intensive. | În decurs de un an de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Programele de învăţământ militar implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.2 Însuşirea doctrinelor, tacticilor, tehnicilor şi procedurilor de acţiune în mediul multinaţional |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Evaluarea şi ajustarea doctrinelor, tacticilor, tehnicilor şi procedurilor de acţiune în mediul multinaţional. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de doctrine, tactici, tehnici şi proceduri elaborate şi aprobate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.2.2 | Dezvoltarea capabilităţilor de instruire. | Permanent | Ministerul Apărării | Capabilităţile de instruire dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.2.3 | Implementarea doctrinelor, tacticilor, tehnicilor şi procedurilor de acţiune în mediul multinaţional în procesul de instruire. | În funcţie de rezultatele acţiunii 2.1.2.1 | Ministerul Apărării | Cerinţele noi sunt implementate în procesul de instruire | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.3 Participarea activă la desfăşurarea exerciţiilor militare şi activităţilor internaţionale |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Extinderea cooperării şi implementarea angajamentelor asumate cu partenerii externi în scopul participării la desfăşurarea exerciţiilor/activităţilor în afara hotarelor ţării. | În conformitate cu planurile de cooperare | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de militari instruiţi, număr de exerciţii/activităţi multinaţionale la care s-a participat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.3.2 | Examinarea, planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor/activităţilor militare cu participarea partenerilor externi pe teritoriul naţional. | În conformitate cu planurile de cooperare | Ministerul Apărării Ministerul Afacerilor Interne | Număr de militari instruiţi, număr de exerciţii/activităţi multinaţionale desfăşurate | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| Obiectivul specific 2.2: Creşterea nivelului de participare la misiuni şi operaţii internaţionale de menţinere a păcii şi consolidare a securităţii şi stabilităţii |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Participarea la misiuni şi operaţii internaţionale de menţinere a păcii şi consolidare a securităţii şi stabilităţii |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Examinarea şi promovarea posibilităţilor de participare în misiuni şi operaţii internaţionale. | Permanent | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene , Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Numărul de efectiv, Număr de misiuni şi operaţii internaţionale identificate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.2 | Dezvoltarea capabilităţilor necesare a forţelor identificate pentru participare la misiuni şi operaţii internaţionale. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Capabilităţi necesare pentru participare la misiuni şi operaţii internaţionale dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.3 | Detaşarea în misiuni şi operaţii internaţionale. | Permanent | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Numărul de efectiv detaşat, număr de misiuni şi operaţii la care s-a participat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.4 | Participarea împreună cu partenerii externi în procesele de dezvoltare şi promovare a proiectelor ce ţin de dezvoltarea unor unităţi militare multinaţionale permanente de menţinere a păcii. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Numărul de proiecte dezvoltate şi promovate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.5 | Dezvoltarea capacităţii necesare pentru sporirea participării la misiuni şi operaţii internaţionale sub egida ONU până la un batalion. | În decurs de doi ani şi şase luni de la aprobarea SM | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | O unitate de nivel batalion pregătită pentru detaşare | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.6 | Obţinerea sprijinului partenerilor internaţionali în procesul de dezvoltarea a capacităţii declarate. | Permanent | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Numărul de proiecte şi programe de asistenţă externă obţinute | În limitele alocaţiilor bugetare |
| OBIECTIVUL GENERAL 3: ASIGURAREA CAPACITĂŢII DE PARTICIPARE A FORŢELOR ARMATE ÎN SPRIJINUL AUTORITĂŢILOR CIVILE LA GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea nivelului de interacţiune a Forţelor Armate la managementul situaţiilor de criză |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Interacţiunea cu autorităţi publice centrale şi locale în situaţii de criză. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Desfăşurarea întrevederilor autorităţile publice centrale şi locale referitor la stabilirea relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial | Autorităţile publice centrale, Ministerul Apărării | Număr de întrevederi comune desfăşurate, numărul de decizii primite şi implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.2 | Identificarea necesarului de capabilităţi pe domeniul îmbunătăţirii relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial după întrevedere | Autorităţile publice centrale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Necesarul de capabilităţi identificate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.3 | Crearea şi constituirea de capabilităţi pe domeniul managementului situaţiilor de criză. | Sem. II 2019-Sem. I 2020 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Capabilităţi create sau constituite | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.4 | Testarea şi evaluarea de capabilităţi pe domeniul managementului situaţiilor de criză, prin desfăşurarea activităţilor de tip exerciţii. | Sem. I 2020, Sem. I 2021 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Număr de personal antrenat, număr de exerciţii desfăşurate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.5 | Dezvoltarea de capabilităţi de sprijin în situaţii de criză, în urma identificării lacunelor în capabilităţi. | Sem. II 2021 - Sem. I 2022 | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Apărării | Capabilităţile de sprijin dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.6 | Consolidarea mecanismelor de conlucrare civil-militară. | Permanent | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Apărării | Domenii de activitate care necesită perfecţionarea şi/sau intensificarea mecanismelor de conlucrare civil-militară identificate şi raportate autorităţilor Republicii Moldova | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2 Interacţiunea dintre autorităţile sistemului naţional de securitate şi apărare în situaţii de criză. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Desfăşurarea întrevederilor forţelor/structurilor sistemului naţional de securitate şi apărare referitor la stabilirea relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial | Forţele/structurile sistemului naţional de securitate şi apărare | Număr de întrevederi comune desfăşurate, numărul de decizii primite şi implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.2 | Identificarea şi constituirea necesarului de capabilităţi pe domeniul îmbunătăţirii relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial după întrevedere | Forţele/structurile sistemului naţional de securitate şi apărare | Necesarul de capabilităţi identificate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.3 | Testarea şi evaluarea de capabilităţi pe domeniul managementului situaţiilor de criză, prin desfăşurarea activităţilor de tip exerciţii. | Sem. I 2020, Sem. I 2021 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Număr de efectiv antrenat, număr de exerciţii desfăşurate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.4 | Dezvoltarea de capabilităţi de sprijin în situaţii de criză, în urma identificării lacunelor în capabilităţi. | Sem. II 2021 - Sem. I 2022 | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Apărării | Capabilităţile de sprijin dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.5 | Eficientizarea mecanismului de interacţiune dintre componentele Forţelor Armate. | Semestrul II 2022 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Mecanismului de interacţiune eficientizat | În limitele alocaţiilor bugetare |